# Reporte de tickets de mesa de servicio BI

Proyecto

Fortalecimiento BI Los Canastos

# 17 de abril del 2026

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente reporte muestra el estado actual de los tickets de soporte del proyecto Fortalecimiento BI al 15 de abril de 2026. En total se han registrado 12 tickets, de los cuales tres han sido resueltos, uno abierto y ocho permanecen en estado pendiente.

## 2. Tickets Resueltos

Esta semana se han atendido exitosamente tres tickets el día 15 de abril de 2026, incluyendo un caso de prioridad urgente relacionado con sucursales faltantes en los reportes de Cube.

| ID | Asunto | Prioridad | Solicitante | Estado | Fecha Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #23 | Impuestos en reportes de Cube | Media | Zuri Ruíz | Resuelto | 15/04/2026 |
| #25 | Faltan sucursales en reportes de Cube (Urgente) | Urgente | Zuri Ruíz | Resuelto | 15/04/2026 |
| #26 | Reporte de cortes | Media | Malena Miranda | Resuelto | 15/04/2026 |

Nota: El ticket #26 (Reporte de cortes) fue solicitado directamente por Malena Miranda y fue resuelto el mismo día de su apertura.

## 3. Tickets Abiertos y Pendientes

Los siguientes siete tickets permanecen pendientes. Cinco de ellos fueron generados por Gaby Ortíz (ventas) el 4 de abril y llevan más de 10 días sin resolución.

| ID | Título | Solicitante | Fecha de recepción | Fecha de última actualización | Status | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #SR-18 | Fortalecimiento BI - Reporte de ventas - Gaby Ortíz | Gaby Ortíz | Abr 41:23 PM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 11 días |
| #SR-19 | Fortalecimiento BI - Campaña Jueves de Gomitas - Gaby Ortíz | Gaby Ortíz | Abr 41:37 PM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 11 días |
| #SR-20 | Fortalecimiento BI - Campaña Viernes Botanero - Gaby Ortíz | Gaby Ortíz | Abr 41:39 PM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 11 días |
| #SR-21 | Fortalecimiento BI - Campaña Sábado Chocolatoso - Gaby Ortíz | Gaby Ortíz | Abr 41:41 PM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 11 días |
| #SR-22 | Fortalecimiento BI - Utilidad y Margen - Gaby Ortíz | Gaby Ortíz | Abr 41:44 PM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 11 días |
| #SR-24 | Fortalecimiento BI - Solicitud Infraestructura de Preset - Zuri Ruíz | Zuri Ruíz | Abr 911:11 AM | Abr 1411:56 AM | Pendiente | 6 días |
| #SR-27 | Fortalecimiento BI - Cantidades en reporte de ventas con diferencia - Zuri Ruíz | Zuri Ruíz | Abr 143:50 PM | Abr 154:55 PM | Pendiente | 2 días |

- Tickets SR-18 al SR-22 y Ticket SR-24: Resulta necesario revisar y auditar las fórmulas y cálculos implementados en Cube.dev a fin de que concuerden con los datos de MyBusiness, siendo esta una de las actividades que se vinculan con los cinco tickets reportados por Gaby Ortíz.

- Ticket #27: Se identifico que los tokens disponibles para las actividades de desarrollo se han agotado. La situación fue reportada a Zuri Riíz el día 17 de Abril, quedando el equipo en espera de la confirmación de los tokens para reanudar las actividades relacionadas.